PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Đồng Nguyễn Tiến Đạt | Mã sinh viên | B25DTCN156 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De03.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành đưa đón | Lập và phân công chuyến đưa đón. Theo dõi vị trí xe đưa đón qua GPS | US-01 | Là phụ xe, tôi muốn lập và phân công chuyến đưa đón, theo dõi vị trí xe đưa đón qua GPS để dễ dàng quản lý, cập nhật vị trí xe nhanh chóng |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi số học sinh vượt ghế | US-02 | Là quản lý xe, tôi muốn được cập nhật số học sinh trên xe để quản lý ghế ngồi sao cho hợp lí không bị trùng và bị vượt quá |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Tiêu chí Small | Nên chia nhỏ các user story thành các user story nhỏ hơn, hợp lí để dễ dàng quản lý và đạt mục tiêu đề ra |
| Tiêu chí |  |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống phân công chuyến đưa đón để tôi có thể quản lý được hành trình di chuyển của xe |
| US-X2 | Là phụ xe, tôi muốn theo dõi vị trí xe qua GPS để tôi có thể nắm được hành trình di chuyển và ước lượng thời gian di chuyển thực tế của xe |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là tiêu chí quan trọng để có thể quản lý thời gian đưa đón, nắm được tài xế lái xe và theo dõi được hành trình di chuyển của xe để nắm bắt tình hình thực tế |
| US-02 | Must | US-02 cũng là tiêu chí quan trọng vì phải đánh giá thực tế số học sinh tương ứng với ghế ngồi giúp học sinh có thể thoải mái trong việc di chuyển |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là phụ xe được phân công thành công | Phụ xe mở phiếu chuyến đưa đón qua đường dẫn | Chuyến đưa đón hợp lệ, nắm được thông tin chuyến đưa đón cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | 2a: Thông báo phụ xe A không được cấp quyền trên ứng dụng, chuyến đưa đón CD-002 được phân công cho phụ xe B 2b: Thông báo chuyến xe đưa đón CD-001 của phụ xe A đã bị hủy |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

DoD có phạm vi áp dụng rộng hơn được dùng với cả một dự án còn AC là các tiêu chí chấp nhận được trong từng phần của dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đây là một tiêu chí quan trọng, cốt lõi nên sẽ chiếm khoảng 8 sp là hợp lý |
| US-02 | 5 | US-02 cũng khá quan trọng vì có thể bị thiếu chỗ ngồi ảnh hưởng đến cả quá trình di chuyển của học sinh |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên xem lại phần planning poker đã chia sao cho hợp lý tránh để khoảng cách có nhiều dẫn đến việc chia công việc không đồng đều và hợp lý

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | ( 18 + 22 + 20 ) / 3 = 20 sp |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4: 4 * (10 - 4) = 24 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story được chọn: B2,B3,B4,B5,B6 Tổng SP : 21 sp |
| Sprint Goal (1 câu) | Cho phép phụ xe đăng nhập ứng dụng và quản lý chuyến đưa đón |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thu thập dữ liệu của phiếu chuyến đưa đón | Database | 3 |
| Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu | Testing | 1 |
| Thông báo ra màn hình ứng dụng tính hợp lệ của phiếu chuyến đưa đón | UI/UX | 1 |
| Tổng giờ công |  | 4 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng: 13,2sp Thực tế: 20sp Chênh lệch: 6,8sp Kết luận: có sự chênh lệch tương đối giữa thực tế và lý tưởng, không đảm báo như dự kiến ban đầu |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu khá bất thường từ ngày làm việc 4 đến 8 khi số story point chênh lệch khá nhiều, nhất là ở ngày 8 khi sư chênh lệch là gấp 3 khiến dự án không được đảm bảo, gây ra các tình huống sự cố nghiêm trọng |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scrum Master | Product Owner | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ xem xét kĩ tính năng này xem có hợp lệ và tiện nghi hay không, sau đó sẽ đưa ra thông báo chính thức để xử lý cho tính năng này